ТЕНДЕРНЫЕ ЗАКУПКИ (статус — Генеральный подрядчик)
Агент в сфере закупок должен знать ФЗ-44, ФЗ-223, требования к кандидатам, правила проведения торгов, аукционов. Он с учетом региональных особенностей (логистика, климат) должен каждый день просматривать торговые площадки (СБЕР, Госзакупки) и искать подходящие для профиля нашей компании объекты (общестроительные, земельные, бетонные, гидротехнические, шпунтовые и т. д.). Зная ФЗ-44, агент  понимает также и доступные лимиты сметной стоимости объектов (проверяется по НМЦК), компания может претендовать только на те объекты, стоимость которых превышает не более чем на 60% самый дорогой из построенных компанией ОКС, что подтверждается КС-11 (итоговым актом выполненных работ) и заключением о введении в эксплуатацию. 
В случае обнаружения подходящего по всем критериям объекта, специалист скачивает из раздела «документы» все файлы, в том числе архивированные (сжатые) файлы .zip, .rar.
Для этого он в своей папке ЗАКУПКИ создает соответствующую папку (по названию ОКС) в которой сохраняются все скачанные файлы данного объекта. Распаковывает архивные файлы. 
Агент по логистике находит поставщиков строительных материалов согласно спецификации в ПД, связывается по электронной почте с соответствующими коммерческими запросами (стоимость, условия поставки, упаковка, логистика) с Поставщиками и транспортными компаниями. По результатам собранной информации определяет три оптимальных (цена, сроки, качество) предложения. 
Далее агент по закупкам передает задачу Руководителю проекта, который подключает к процессу агента Сметчика, агента Инженера ПТО, агента Юриста и агента по логистике. Они изучают сметные расчеты, Проектную Документацию, проект договора соответственно, на предмет обнаружения неправильных расчетов стоимости, неучтенных объемов работ и/или материалов, конструктивные несоответствия, противоречия, нарушения СП, СНиП, ГОСТ, кабальные условия в договоре. После завершения комплексного анализа документов по объекту Руководитель проекта выдает заключение (положительное или отрицательное) человеку (заместитель генерального директора по строительству). Человек ознакомившись с положительным (иногда (выборочно) и с отрицательным) заключением, верифицирует его и включается в процедуру торгов. 
Папка ЗАКУПКИ при этом имеет квоту по размеру (500 ГБ), и агент по закупкам следит за рациональным использованием этой квоты, а именно — удаляет из нее те объекты по которым выдано отрицательное заключение и торги по которым уже завершились.

В случае положительного заключения агент по закупкам обращается к агенту по логистике с задачей — найти поставщиков строительных материалов применяемых в строительстве объекта (шпунт, металл, метизы, бетон, арматуру и пр). 


КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (статус — субподрядчик)